Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

Декабрь 2016г.

| № пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена опоры №73 на фид.20 от подстанции РП-6 | 16.12.16 | 16.12.16 |
| 2 | Замена узла учета в РП-3 в РУ-10 кВ: яч. 13 в РУ-0,4 кВ: фид.2 Замена узла учета в ТП - СНТ«Ручеек» от РП-6 фид.20 Замена узла учета в ООО «Простор» от КТП-3 | 14.12.16 30.12.16 14.12.16 12.12.16 | 14.12.16 30.12.16 14.12.16 12.12.16 |
| 3 | Монтаж блока управления на ВВ в РП-7 яч.3 | 06.12.16 | 06.12.16 |