Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО«КЭСК».

сентябрь 2020 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-6 яч.5 до ТП-ОСГ , тр-р 1. Установили соединительную муфту. | 18.09.2020 | 18.09.2020 |